安全衛生改善計画（例）

１．事業の概要

(1) 事業の種類     輸送用機械器具製造業

(2) 資本金         ８００万円

(3) 労働者数       男５０名   女１０名    合計６０名 （部門別に記載）

(4) 事業の内容

① 自動車部品、自動車関連部品等の製造

② 敷地 ３９１８㎡、建物延面積 ３８００㎡、ＲＣ造３階建１棟、同２階建２棟（工場・事務所・

倉庫）

③ 主要機械設備

フリクションプレス ５台、油圧プレス ２台、プレスブレーキ ２台、シャー ２台

コンプレッサー、ボール盤、旋盤、溶接機、ベンダー、局所排気装置、ホイスト式天井

クレーン、フォークリフト他（台数、能力等記載）

- 安全衛生上の問題点

(1) 災害発生状況 （過去３年間）

|  | 令和３年 | 令和４年 | 令和５年 | 計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 休業災害 | ２ | ３ | ４ | ９ |
| 不休災害 | ３ | ３ | ４ | １０ |
| 計 | ５ | ６ | ８ | １９ |

(2) 問題点の概要 （施設、機械設備、環境等について記載）

運転中の機械によるはまされ巻き込まれ、機械修理・調整・試運転中の災害が大半を

占め、他は機械の取扱い又は運搬中の災害で、不安全設備及び作業者の不安全行動

に問題ある。

(3) 具体的問題点

- リスクアセスメントを導入する。

- 機械設備の本質安全化を図る。

- 作業標準を作成し、作業者に周知徹底させる。

- 安全衛生管理体制を整備し、また、安全衛生教育を充実させる。

- 安全衛生改善計画

- 計画の概要

機械設備の本質安全化を図るため、機械の新設、改修を中心に併せてこれらに関

連ある作業標準、安全衛生教育等について次のとおり計画する。

(2) 具体的改善事項

総括担当者 ： 工場長

| 改善項目 | 計 画 内 容 | 期 日 | 見積額 | 担 当 者 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １．リスクアセスメントの実施 | ①工場内のすべての機械設備・作業について、 危険有害要因を洗い出す。 ②リスクの評価と改善措置の検討・実施 | ○○月から 準備・実施 ○○月から 実施 | ○○万円 ○○万円 | 安全・衛生管理者 |
| 改善項目 | 計 画 内 容 | 期 日 | 見積額 | 担 当 者 |
| ２．機械器具その他の設備の安全措置等について 全面的見直しと、これらの安全化を図るための改善 | ①フリクションプレス５台のうち、２台を自動化されたプレスに取り替える。 ②残る２台のプレスについて、フートペダル式から両手操作式に改善し、光線式安全装置を取付ける。 ③機械のプーリー等回転部分の覆い（必要な箇所１２個所） ④前記の他、工場全体の機械設備を全面的に総点検するため、安全衛生委員会に専門部会を設けて計画的に点検し、第２次以降の改善計画を作成する。 | ○○月末 ○○月末 ○○月末 （専門部会設置） ○○月末 （改善計画作成） | ○○万円 ○○万円 未定 | 設備課長 |
| ３．作業標準の作成及びその具体的実施のための訓練 | ①従前の安全心得の他に、次についての作業標準を作成する。プレス・クレーン・フォークリフト他 ②作業標準は、安全衛生委員会に専門部会を設けて作成することとし、上記以外の対象についても逐次検討することとする。 ③作業標準作成後、関係労働者に対し、実習を主体とした教育訓練を実施する。 （訓練計画別途作成） | ○月末 （専門部会設置） ○○月末 （訓練開始） | 未定 | 工務課長 |
| ４．中間管理層・職長・新規雇入者に対する安全衛生教育等 の実施 | （対象者） ①課長・係長 ②職長 | （時間） ３時間 １２時間 | （講師） （資料） 安全管理士 未定 安全管理士 中災防図書 コンサルタント | 、○月 、○月 ○、○月 入社時 計画表作成 | ○○万円 | 人事課長 |
|  | ③一般作業員 ６時間 部長・課長 社内資料他 ④新入社員 ６時間 部長・課長 社内資料他 ⑤その他免許、技能講習等については、指定講習機関等で受講させる。(具体的な講習名を列記する) 対象別教育計画の詳細は、前項の作業標準の教 育訓練と調整を取り別途作成 |  |  |  |
| ５．安全管理組織の整備とその効果的運用 | ①職制の安全衛生管理職務分担が現状では不明瞭な点があるので、これを見直し、細部に亘って具体的に担当事項を明瞭にする。 ②各職制の職務の遂行状況に関し、毎月の安全衛生委員会において、各課長に報告させ、円滑な運用を図ることとする。 | ○○月末 ○月から実施 | 未定 | 副工場長 |
| ６．安全点検制度の整備とその実施 | ①従前の安全心得の他に、次について安全点検要綱（点検表、点検の時期、点検者、点検結果の措置）を作成する。 ②安全点検担当者に対し、実習を含む点検要領の教育訓練（２時間）を実施する。 | ○○月末 要綱作成次第 | 未定 | 設備課長 安全衛生 係長 |

(3) 安全衛生コンサルタントの活用等