令和６年度  安全衛生改善計画書(例)

| ㈱○○製作所 |  |  |  | ○○市○○１２３４番地 |  |  | 合 計 | 男 |  | 女 |  | 年少者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ６０ | ５３ |  | ７ |  | ０ |
| １．本年度災害防止基本方針・改善計画基本方針 ①基本方針 労働災害ゼロを目指し、設備改善・管理体制の改善などを通じて社長以下全員一丸となって安全衛生管理計画に取り組む。 ②スローガン 「災害ゼロから危険ゼロへ みんなで築こう新しい安全文化」 ③重点事項 ⅰ設備と環境の見直し ⅱ安全衛生教育の充実 ２．安全衛生管理組織（別紙のとおり） ３．労働災害減少目標 |  |  | 本年度改善事項 |  | 改善理由 | 改善内容 |  |  | 計画完了年月日 |  | 推進責任者 |  |
|  |  |  | １．第一工場の増改築 |  | 作業場が著しく狭く、作業性が悪く、また、危険である。 | ①職場環境改善資金の活用 ②工場の増築及びリフォーム |  |  | ○．１０．３１ |  | 総務課長 |  |
|  |  |  | ２．機械設備・環境改善等 |  | ①乾式研磨のための粉じん飛散防止 | ①局所排気装置の設置 |  |  | ○．６．３０ |  | 工 場 長 製造課長 |  |
|  |  |  |  |  | ②機械設備等の安全化 | ①運搬用ラックに把手カバーを設ける。 ②コンベアーの作業位置に非常停止装置を設ける。 |  |  | ○．６．３０ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ③熱中症の予防 | ①溶解炉の作業者位置にスポットクーラーを設置する。 ②ウォータークーラーの設置 |  |  | ○．５．３０ |  |  |  |
|  |  |  | ３．安全衛生管理体制の充実 |  | 安全衛生委員会が定期的に会されていない。 | ①労働安全衛生マネジメントシステムの導入 ②安全衛生管理規程及び安全衛生管理体制を見直す。 |  |  | ○．７．３０ |  | 総務課長 |  |
| 区分＼年別 | 前年度実績 | 本年度目標 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 休業４日以上 | １ | ０ | ４．パトロール |  | 作業の慣れ・マンネリ化により、危険箇所等を見落としがちである。 | 毎月１回、安全衛生委員会開催日に、社長を含め委員全員で総点検を実施する。 |  |  | ○年度初回委員会開催日より実施 |  | 安全管理者 衛生管理者 委員会委員 |  |
| 休業１～３日 | ２ | ０ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不休 | ３ | ０ | ５．安全衛生教育 |  | ①作業ごとの作業標準を作成し、不安全行動を防止する。 | 作業現場単位を細分化し、工程との整合を図った上で、作業単位ごとに作成する。 |  |  | ○．１０．３０ |  | 製造課長 |  |
| ＊度数率 | ９．８ | ― |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ＊強度率 | ０．３ | ― |  |  | ②有資格者の増員・補充 | 免許・技能講習・特別教育他、有資格者の増員・補充を行う。 |  |  | ○．３．３１ |  | 総務課長 |  |
| ＊年千人率 | ２０．５５ | ― |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

＊度数率＝労働災害による死傷者数／延労働時間数×1,000,000		＊年千人率＝年間労働災害の件数／労働者数×1,000

＊強度率＝労働損失日数／延労働時間数×1,000	労働損失日数＝休業日数（暦日数）×300／365（小数点切捨て）

令和６年度  安全衛生行事計画(例)

|  |  |  |  |  |  | 事業場名 | ㈱○○製作所 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事項 月 | 重点事項 「その月の目標等」 | 安全衛生委員会 「開催日・重点 審査項目等」 | 安全衛生教育 「雇入れ時・配置替え・職長・特別教育等」 | 自主検査 「安衛法に定め る検査対象」 | 健康診断 「雇入れ・定期・ 特殊健診」 | 作業環境測定 「安衛法に定め る測定対象」 | その他 「左記以外の事項で安全衛生大会、その他の関連行事等」 |
| ４ | 墜落転落災害防止 | 委員会・パトロールは毎月１日開催 | 新規雇入れ教育 配置替え教育 |  | 雇入時健康診断 |  | ○年度社内安全衛生大会の開催 |
| ５ | フォークリフト災害防止 |  | 職長教育（２名） |  |  | 有機溶剤 粉じん |  |
| ６ | 全国安全週間準備月間 安全関係設備等総点検 | 安全週間の準備 |  | フォークリフト |  |  | 交通安全週間行事の実施 |
| ７ | 全国安全週間行事の開催 | 安全週間行事 | フォークリフト 技能講習(３名) |  | 定期健康診断 有機溶剤健康診断 |  |  |
| ８ | 熱中症の予防 |  |  |  |  | 騒音測定 |  |
| ９ | 全国労働衛生週間準備月間 衛生関係設備等総点検 | 衛生週間の準備 | クレーン・玉掛け技能講習（２名） |  |  |  |  |
| １０ | 全国労働衛生週間行事の開催 | 衛生週間行事 |  | プレス機械 |  |  |  |
| １１ | はさまれ・巻き込まれ防止 |  | 粉じん作業者 特別教育(３名) |  |  | 有機溶剤 粉じん | 交通安全週間行事の実施 |
| １２ | 年末年始無災害運動 | 年末年始無災害運動準備・開催 |  |  |  |  |  |
| １ | 年末年始無災害運動 | 年末年始無災害運動準備・開催 |  |  | 定期健診（夜勤者） 有機溶剤健康診断 |  |  |
| ２ | クレーン及び転倒災害防止 |  |  | 有機溶剤・粉じん 局所排気装置 |  | 騒音測定 |  |
| ３ | 工場内総点検の実施 | 本年度のまとめ 次年度の重点事項等 |  |  |  |  |  |